# Муниципальный контракт

на выполнение работ по устройству уличной канализации по ул. Островского и ул. Свободы в г.Угличе Ярославской обл.

г. Углич, Ярославская область                                                  6октября 2006 года

Муниципальное Учреждение «Управление Строительства и Инвестиций Администрации Угличского муниципального района", именуемое в дальнейшем  "Заказчик",  в  лице начальника управления Маракушиной Любови Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны и _________________именуемое в дальнейшем  "Подрядчик",  в  лице ___________________, действующего на   основании _________  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",   заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  обязательства по выполнению работ по устройству уличной канализации по ул. Островского и ул. Свободы в г.Угличе Ярославской обл.  на основании задания и проектной документации Заказчика.

# 2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ и материалов по  настоящему  контракту  согласно смете  составляет ____________рублей.

2.2.Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объём, выполняемых работ в размере до 5% от общей стоимости контракта.Стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью.

3. Сроки выполнения работ по контракту.

3.1.  Датой  начала  работ  является  дата  заключения настоящего контракта.

3.2. Работы должны быть выполнены не позднее  ____________2006года.

3.3. Любая отсрочка  из-за  обстоятельств  непреодолимой  силы  (как определено в разделе 10) или в связи с  обстоятельствами,   изложенными в п.7.3.  настоящего  контракта,  увеличивает  сроки  выполнения    работ на разумный период времени, согласованный Сторонами.

3.4. Датой окончания работ  по  настоящему  контракту  является  дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

# 4. Порядок оплаты.

4.1. Для начала производства работ и закупки материалов  Заказчик  в 3 - дневный срок с  момента  подписания  настоящего  контракта  перечисляет Подрядчику      аванс      в      размере     30 % от  стоимости работ по настоящему контракту.

4.2. Окончательный расчет по настоящему контракту производится Заказчиком после подписания сторонами  акта выполненных работ.

# 5. Сдача-приемка работ.

5.1. В течение 5-ти календарных дней  после  фактического  завершения   работ в соответствии  с  п.1.1.  Контракта представителями  Сторон   производится приемка  выполненных  работ.   Подрядчик   представляет     Заказчику Акт выполненных работ и Счет-фактуру.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика  от  подписания  акта, Заказчик  передает  Перечень  необходимых  доработок  и   согласовывает с Подрядчиком  сроки  их   выполнения   (перечень   необходимых   доработок подписывается обеими сторонами).

5.3. После устранения  замечаний,  указанных  в  Перечне,  Подрядчик вновь  передает  Акт  приемки-сдачи  в  порядке,    предусмотренном п.5.1 настоящего контракта.

# 6. Обязательства сторон по контракту.

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить все работы, указанные в ст.1 настоящего контракта  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом  в   соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

6.1.2. Гарантировать   качество  выполненных  работ  по   настоящему контракту.

6.1.3. Оформлять в установленном порядке  и  представлять  Заказчику все Акты на выполненные работы.

6.1.4. Представить   Заказчику  в   полном   объеме   исполнительную документацию.

6.1.5. Устранять все недоделки  в  течение  времени,  согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 5 календарных дней с даты подписания Перечня доработок  (п.5.2.  настоящего контракта).

6.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.

6.2.   Заказчик обязуется:

6.2.1. Подготовить   и   передать   Подрядчику      необходимую  для производства работ документацию.

6.2.2. Производить  расчеты  с   Подрядчиком       своевременно и  в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. В случае досрочного  выполнения  работ  Подрядчиком  досрочно принять работы.

6.2.4. Немедленно  информировать  Подрядчика  обо  всех  изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

6.3. Подрядчик имеет право:

6.3.1. Сдать работы досрочно.

6.3.2.  Привлекать  за  свой  счет  третьих   лиц   для   проведения необходимых по контракту работ.

# 7. Ответственность сторон.

7.1.  Все  нарушения  отдельных  пунктов  контракта   рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

7.2.   Стороны   несут   ответственность   за     невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

7.3.  В  случае   задержки,   возникшей   по   вине     Заказчика, и ограничивающей возможности  Подрядчика  выполнить  свои   обязательства в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, сторонами будут  пересмотрены сроки  исполнения  Подрядчиком  своих  обязательств  соразмерно   времени задержки.

7.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то  он  обязан  безвозмездно устранить все  выявленные  недостатки  в  установленный  по  согласованию сторон  срок  или,  по  требованию  Заказчика,  компенсировать  Заказчику затраты на привлечение другой организации для

исправления  некачественно выполненных работ.

7.5.  Все  споры,  вытекающие  из   условий   настоящего   контракта, разрешаются путем  переговоров.  В  случае  невозможности  урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Ярославской области, в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской Федерации.

# 8. Гарантии.

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по  настоящему контракту в течение 24 месяцев со  дня  подписания  Акта  сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком  правил  эксплуатации.

8.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки и дефекты, возникшие по его вине.

# 9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в  силу  с  момента  его  подписания последней из сторон  и  действует  до  исполнения  сторонами   всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

9.3. Каждая из сторон имеет право  досрочно  расторгнуть   контракт в случае, если другая сторона существенно нарушила свои  обязательства,  не начала устранять  нарушения  в  течение 15  календарных  дней  с  даты письменного уведомления или в установленные сроки.

9.4. Любая Сторона имеет право прекратить  настоящий контракт,  если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2-х месяцев и существенно препятствуют выполнению работ.

9.5. В случае  расторжения  контракта,  Стороны  немедленно  приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об  общей  сумме,  на  которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

# 10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. В случае возникновения  обстоятельств  непреодолимой   силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных  актов,  прямо  или  косвенно  запрещающих,     а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему контракту, они освобождаются от  ответственности  за  неисполнение  взятых   на себя обязательств.

10.2. Сторона, понесшая убытки из-за  невыполнения  другой  стороной своих обязательств по настоящему контракту в  связи  с  обстоятельствами непреодолимой  силы,  имеет  право   получить   от   нее   документальное подтверждение о масштабах этих событий, а  также  об  их  влиянии   на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

# 11. Прочие условия.

11.1. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ третьих лиц - Субподрядчика, Заказчик производит расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. При этом Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о Субподрядчике (полное наименование, юридический адрес, копию лицензии на выполнение работ), договор субподряда, счет на оплату с указанием реквизитов банка получателя.

11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

Заказчик:

МУ " Управление строительства и инвестиий Администрации Угличского муниципального района», 152615, ЯО, г. Углич, ул. Ленина, д. 1Б

ИНН 7612034859 КПП 761201001 ГРКЦ Гу Банка России по Ярославской обл.

Р\с 40204810700000000008 л/с 565010010 в Управлении финансов УМР

Начальник управления                                                                         Л.А.Маракушина

Подрядчик: