# ИЗВЕЩЕНИЕ

### о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

### контракта на выполнение работ по монтажу и подключению резервного электропитания к отделениям МУ ЦРБ.

### Заказчик: МУ « Угличская ЦРБ»

### Место нахождения: г. Углич, ул. Северная, д.7

### Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д.7.

### Номер контактного телефона: 5-43-02

### Уполномоченный орган:Администрация Угличского муниципального района (управление экономики и прогнозирования)

### Место нахождения: г. Углич, пл. Успенская, дом 2.

### Почтовый адрес: 152615, г. Углич, пл. Успенская, дом 2.

### Адрес электронной почты: meike@uglich.adm.yar.ru.

### Номер контактного телефона: 2-14-54

### Источник финансирования: бюджеты Ярославской области, Угличского муниципального района.

### Предмет муниципального контракта: монтаж и подключение резервного электропитания к отделениям МУ ЦРБ – операционный блок и родильное отделение

### (гл. конкурс 2), реанимационное и травматологическое отделения (корпус 2), котельная.

### Объем и краткая характеристика выполняемых работ: Работы по монтажу включают в себя земляные работы для укладки кабеля, электромонтажные работы, установка щита АВР и силового распределительного щита ЩА. Работы по подключению включают в себя пусконаладочные работы систем АВР, включение резервного электропитания, проведение испытаний (с предоставлением протокола испытаний). Выполнение работ осуществляется на основании утвержденного и согласованного проекта, с учетом ТУ МУП «Энергетик»

### Место, условия и сроки выполнения работ: Работы выполняются по адресу: Ярославская область, Углич, ул. Северная, д.7., подрядчиком на основании заключенного муниципального контракта. Срок выполнения работ в течение двух месяцев  с момента заключения муниципального контракта.

### Форма, сроки и порядок оплаты работ: предоплата 50%  – авансовый безналичный платеж в недельный срок с момента заключения контракта. Окончательный расчет на основании акта приемки выполненных работ в соответствии со сметой и фактически выполненным объемом работ.

### Начальная цена контракта: 980 067  рублей (девятьсот восемьдесят  тысяч шестьдесят семь рублей).

### Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 22 июня до5 июля 2006 года в рабочее время с 14.00 до 16.00 часов (время московское) по адресу: 152615, город Углич, пл. Успенская, дом 2, кабинет 305.

### Официальный сайт: (на котором размещена конкурсная документация: извещение о проведение открытого конкурса, конкурсная документация, образец заявки на получение конкурсной документации, образец доверенности на подачу конкурсной заявки и образец доверенности на участие участников конкурса в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками). www.uglich.ru

### Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

### Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по адресу: 152615, город Углич, пл. Успенская, дом 2, кабинет 305, с 22 июня 2006 года (ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 16.00 часов) до 14.00 часов (время московское) 24 июля 2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

- сроки выполнение работ – 10%

- функциональные характеристики работ (максимальное соответствие проекту и смете) – 20%

- Срок предоставления гарантий качества работ – 20%

- Цена контракта - 50%

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 24 июля 2006 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Углич, пл. Успенская, дом 2, кабинет Первого заместителя Главы района.

Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

### Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Углич, пл. Успенская, дом 2, кабинет  Первого заместителя Главы района не позднее 2 августа 2006 года – рассмотрение заявок, не позднее 12августа 2006 года – подведение итогов конкурса.

### Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательством РФ.

### Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

### Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: не требуется.

# СОГЛАСОВАНО

И.о. Первого заместителя

Главы администрации                                                                         А. И. Ясинский

Угличского муниципального района