ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

(повторное)

Уважаемые господа!

Заказчик: МУ " Управление строительства и инвестиий Администрации Угличского муниципального района», 152615, ЯО, г. Углич, ул. Ленина, д. 1Б

телефон 2-44-07.

Адрес электронной почты: abramova@uglich.adm.yar.ru

Номер контактного телефона: 2-44-16

располагая средствами бюджета Угличского муниципального района

предусматривает выполнение работ по переносу кабеля 6кВ по ул. Ленина д. 75

Наименование и объемы выполняемых работ: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами -48м3; засыпка грунта вручную траншей-48м3; прокладка кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы масса 1м кабеля до 18 кг-66м; покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом-66м; устройство постели при одном кабеле в траншее-120м; присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240мм-6шт; устройство муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом.-2шт.; укладка асбестоцементных труб с соединением при помощи а/ц муфт d=100мм-54м; укладка кабеля до35кв в проложенных трубах-54м.

Место выполнения работ: г. Углич, ул. Ленина д.75.

Сроки выполнения работ: пять дней с момента заключения контракта. Оплата  за выполненные работы: предоплата 30 %в течение трёх банковских дней, окончательный расчёт  будет произведен в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ.

Максимальная цена контракта: 226 530 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если предложенная в них цена  работ будет превышать максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по адресу: МУ «Управление строительства и инвестиций» г. Углич ул. Ленина д.1б Кабинет № 2.До 16 часов  23 октября 2006 года.

Цена выше указанных работ должна быть указана с учетом расходов на  страхование, уплату налогов,  транспортных расходов, сборов и других обязательных платежей.

В случае признания представленной Вами котировочной заявки выигравшей Вы будете уведомлены.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен муниципального контракта составляет пять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Приложение: Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа.

________________________			Начальник управления

Л.А.Маракушина