ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

Уважаемые господа!

Заказчик: МУ " Управление строительства и инвестиий Администрации Угличского муниципального района», 152615, ЯО, г. Углич, ул. Ленина, д. 1Б

телефон 2-44-07.

Адрес электронной почты: abramova@uglich.adm.yar.ru

Номер контактного телефона: 2-44-16

располагая средствами бюджета Угличского муниципального района

предусматривает выполнение работ по прокладке кабеля 6кВ в районе ТП-18

Наименование и объемы выполняемых работ: разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 - 134м3; устройство постели при одном кабеле в траншее - 210м кабеля; прокладка кабеля  в готовых траншеях без покрытий – 210м, устройство муфт концевых эпоксидных – 3шт, засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами - 134м3.

Место выполнения работ: г. Углич, ул. Спасская.

Сроки выполнения работ: десять дней с момента заключения контракта. Оплата  за выполненные работы: предоплата 30 % в течение трёх банковских дней, окончательный расчёт  будет произведен в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ.

Максимальная цена контракта: 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если предложенная в них цена  работ будет превышать максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по адресу: МУ «Управление строительства и инвестиций» г. Углич ул. Ленина д.1б Кабинет № 2.До 16 часов  26 октября 2006 года.

Цена выше указанных работ должна быть указана с учетом расходов на  страхование, уплату налогов,  транспортных расходов, сборов и других обязательных платежей.

В случае признания представленной Вами котировочной заявки выигравшей Вы будете уведомлены.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен муниципального контракта составляет пять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Приложение: Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа.

________________________			Начальник управления

Л.А.Маракушина