извещение

о проведении запроса котировок

Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: местный бюджет.

Наименование и объем выполняемых работ: монтаж локальной очистной установки в амбулатории ВОП «Головино-Массальское».

Объем выполняемых работ:

- Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом 0,25 куб.м – 530 куб.м.

- То же, группа грунтов 1 с погрузкой на автомобили-самосвалы – 300 куб.м.

- Перевозка грунта 3 группы на расстояние 5 км – 48 тн.

- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях – 300 куб.м.

- Водоотлив из траншей – 59 куб.м.

- Засыпка вручную траншей – 10 куб.м.

- Полив водой уплотняемого грунта – 10 куб.м.

- Работа на отвале – 30 куб.м.

- Засыпка траншей бульдозерами – 43 куб.м.

- Уплотнение грунта трамбовками - 43 куб.м.

- Планировка площадей ручным способом – 50 кв.м.

- То же, бульдозером – 50 кв.м.

- Пробить в бетонных стенах и полах отверстия – 4 шт.

- Выполнить колодца диаметром 1 м в мокрых грунтах – 0,7 куб.м.

- То же, в сухих грунтах– 0,7 куб.м.

- выполнить лестничный марш – 0,0202 тн.

- Заделать отверстия площадью до 0,2 кв.м – 0,01 куб.м.

- Выполнить песчаное основание – 5,2 куб.м.

- Проложить трубы полиэтиленовые диаметром 110мм – 2,02 мп.

- Выполнить устройство фундаментных плит железобетонных плит плоских – 2 куб.м.

- Установить анкерные болты при бетонировании – 0,03 тн.

- Установить установку биологической очистки сточных вод «ЛОС» и сборно-распредеоительного колодца (1,1 куб.м) с насосом и с закреплением и снятием расчалок – 1 комплект.

Место выполнения работ: Угличский район, амбулатория ВОП «Головино-Массальское».

Срок выполнения работ: один месяц со дня получения Подрядчиком авансового платежа.

В цену работ включены расходы на материалы, их транспортировку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 237 834 рублей.

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7  с  03 ноября по 13 ноября  2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 17ч 00мин (время московское)  13 ноября  2006г.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный платеж, аванс 30 % от стоимости  работ в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма – в течение 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта: в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: форма котировочной заявки.